「交通部臺灣鐵路管理局通用設計推動委員會」設施組
108年度第1次會議會議紀錄
1. 時間：108年9月24日（二）下午2時0分
2. 地點：交通部臺灣鐵路管理局臺北車站會議室
3. 主持人：王科長立德 記錄：周瑋鈞
4. 業務單位簡報（略）
5. 綜合討論：（略）
6. 會議結論
臺北車站無障礙引導動線及視障引導設施改善方案：
（一）短期改善部分，規劃由本局臺北站東三門及西三門做為視障出入路徑，並於下車處至臺、高鐵服務台間設置導盲磚。
（二）後續由本局車站協調高鐵、臺北市政府併同改善：西側設置通用（無障礙）計程車臨時停車位；東側計程車上下車處至車站人行廣場處，增加畫設目前配合營建署試辦的「導盲斑路線」。
（三）長期改善部分，由本局辦理「臺北車站無障礙引導動線改善」規劃案，並於該案評估整合臺北車站特定區相關單位指標轉乘設施。
（四）有關評估於臺北車站內8處垂直動線（樓梯、電扶梯），依旅客流量擇1~2處改建裝設B1~2F電梯一案，後續納入上述規劃案內研議可行性及設置改善方案。
本次會中委員臨時動議提議就本局10輛改造無障礙車廂辦理情形說明一案，由本局機務處協助於下次通用設計大會中報告。
散會：下午4時00分