「交通部航港局通用無障礙海運環境推動小組112年度委員會議」紀錄
一、會議時間：112年11月2日（星期四）下午2時30分
二、會議地點：交通部航港局敦和大樓6樓海難應變中心
三、主席：劉副局長志鴻  紀錄：陳昫初
四、出席委員人員及單位（詳簽到單）

五、會議結論：
（一）本會議列管案件項次8、9解除列管，其餘案件繼續列管， 請各主辦單位依個案決議（詳附件1）賡續辦理。
（二）本會議繼續列管案件，請各案主辦機關（單位）後續按季 （每3、6、9、12月底前）提報具體辦理情形（提供佐證、量化成果）予本局港務組彙整後，提供無障礙委員知悉，並視需要不定期召開本會議檢討，以落實改善海運無障礙環境。

六、臨時動議：
案由：「新臺馬輪」身心障礙盥洗室沖水設備沒有供應水源。
決議：請北部航務中心今（2）日派員登輪確認並即時回報，以儘速轉知委員。
七、散會：下午4時30分。

附件-辦理情形
項次	前次會議決議待辦事項	辦理情形	會議決議	管考建議
【國際(內)商港、交通船無障礙岸接設施改善案】
1	【臺華輪中、長期無障礙岸接設施案】 / 1.中期(110-111年)解決方案：高雄港旅運中心預計111年底完工，另智慧化運用工程於112年3月完工後即可營運；惟碼頭岸間寬度僅20公尺不敷臺華輪作業所需，請港務公司在確認高雄港新旅客服務中心配置後，持續與台灣航業股份有限公司協調臺華輪停靠位置並使用旅客橋相關事宜，以提供旅客無障礙相關服務。 / 2.長期(111年)解決方案： / (1)未來新造臺澎輪需依「客船管理規則」規定設置無障礙船舶設施設備，且備有登船岸接無障礙設施，以提供民眾更友善旅運環境，請港務公司評估建置旅客橋，並提供旅客無障礙服務，以解決高雄-澎湖航線登船無障礙問題。 / (2)臺澎輪建造計畫已於109年3月奉行政院核定，預計110年新船設計及建造，112年8月交船營運：船舶組就該船無障礙設備及登(離)船無障礙通行問題(含增設無障礙電梯)已納入招標階段規劃，並於建造期間均邀請本局無障礙委員出席指導無障礙設施與有關設備。惟後續請再確認船舶跳板部份保留無障礙通道，以提供友善旅運環境，確保新船完成後均能落實無障礙規定及實性，高雄-澎湖航線確實符合無障礙規範。	澎湖輪已於112年9月12日取代臺華輪。 / 【港務公司】 / 1.澎湖輪原預定靠泊高雄港21號碼頭，旅客上下船舶可利用對接國際郵輪艙口之旅客橋以及甫竣工之高雄港旅運中心候船，惟台灣航業股份有限公司囿於該碼頭岸間作業寬度不足，要求改靠泊原臺華輪泊靠之1號碼頭，並已於112年9月開航營運。 / 2.目前台航公司高雄港端係將原對接臺華輪艙口之 / 旅客梯加高後供搭乘澎湖輪旅客上下船；馬公端部分，本分公司刻正辦理馬公港階梯形旅客橋財物採購，預計112年12月決標，工期9個月。 / 3.高雄港務分公司與台航公司，將持續依規定設置輔助乘客上下船舶之無障礙設施並派專人服務，以維護身心障礙者權益。 / 【船舶組】 / 依據客船管理規則第23條規定，具有固定航線、航次、場站及費率之客船，應依客船無障礙設施及設備規範設置無障礙設施及設備，查澎湖輪符合上開之規定。	澎湖輪於112年9月開航營運，於高雄端靠泊1號碼頭，碼頭岸肩空間寬裕，已能提供岸接服務設施，達無障礙要求；惟針對馬公端之停靠點，因離旅運中心之距離較遠，且岸接設施尚有改善空間，請港務公司持續積極辦理改善，及評估提供旅客更友善旅運環境之改善方案，如：於8號碼頭設置簡易候船室，以能銜接旅客登離船。	繼續列管
【地方政府無障礙設施改善案】
2	1.澎湖縣政府：將軍南交通船碼頭已協調地方民眾同意設置浮動碼頭，針對尚未與地方達成共識碼頭 (花嶼、東嶼坪，請縣府持續與地方溝通協調，檢討研議建置浮動碼頭可行性，以解決當地無障礙環境問題。 / 2.新北市政府： / (1)有關淡水碼頭調降工程，請新北市政府按預定期程於111年底改善完成。 / (2)請基於主管機關權責，要求航運業者提供無障礙設施，在未全面完成改善前，應預先告知各航班登離船碼頭是否能提供無障礙登離船環境，以利身障礙旅客瞭解，避免有身障礙旅客無法登 (離)船情形。 / 3.屏東縣政府：目前公船-琉興有限公司營運船舶琉興號，該船舶無障礙設計圖，前經本局無障礙委員協助審查，並依圖說施工，已設置2席輪椅座位及2間無障礙廁所(一間具有無障礙設施)，並提供斜坡踏板供行動不便乘客進出客艙，現符合船舶無障礙規範。至有關屏東岸接設施使用情形部分，請縣府持續督促航運業者(公船-琉興公司)使用岸接設施，提升旅客安全服務觀念。	【澎湖縣政府】 / 經與地方民意代表及居民協調，將軍南漁港同意施作，花嶼、東嶼坪漁港則無施作意願。 / 【新北市政府】 / 1.淡水碼頭調降工程（二期碼頭 EF 浮台），已於111年11月底完工，調降後碼頭乾舷高度為0.8m。 / 2.本市經營固定航線之藍色公路航線業者，已於公司官網公告服務身心障礙及行動不便乘客相關須知，包含可上下船之碼頭及可服務之輪椅類型，並於營運計畫書載明服務作業流程，以利旅客瞭解。 / 【屏東縣政府】 / 小琉球航線業者皆已於碼頭完成岸接設施設置，後續本府將持續督導業者使用，以提升旅客上下船安全。 / 【北部航務中心】 / 1.淡水碼頭調降工程，已於111年11月28日改善完成。 / 2.經洽新北市政府，該府前於「受理申請112—113年新北市藍色公路營運許可公告」敘明營運計畫書應包含服務身心障礙及行動不便乘客之作業流程，於核發營運許可函請業者積極提供並持續改善無障礙服務，於未全面完成改善前，應預先告知身心障礙旅客船舶及碼頭環境及服務內容，避免現場發生無法登離船之情形。 / 3.另新北市政府經營固定航線之藍色公路業者已於公司官網公告服務身心障礙及行動不便乘客相關須知，包含可上下船之碼頭及可服務之輪椅類型，並於營運計畫書載明服務作業流程。 / 【南部航務中心】 / 4.有關澎湖花嶼、東嶼坪設置浮動碼頭案，因當地居民未同意設置，本案暫無達成共識，將請澎湖縣政府持續與當地居民協商。 / 5.目前公船-琉興有限公司所屬船舶琉興號已開始營運，符合船舶無障礙規範。本中心同仁至東琉線檢查時，亦持續提醒業者使用岸接設施，並請縣府持續督促航運業者使用岸接設施，提升旅客安全服務觀念。	1.將軍南交通船馬頭已協調地方同意設置浮動碼頭，請澎湖縣政府以115年前完成為目標。針對尚未與地方達成共識馬頭(花嶼、東嶼坪、西嶼坪、重光)，請縣府持續與地方溝通協調，檢討研議建置岸接設施可行性，以解決當地無障礙環境問題。 / 2.目前新北市政府所管經營固定航線之藍色公路航線業者(順風)，雖以於官網公告服務身心障礙及行動不便乘客相關須知，但如需使用斜坡板，卻須預約通知業者先行準備，請市府協調業者於固定服務身心障礙及行動不便乘客之航次，應固定備妥相關岸接設施，隨到隨搭，避免現場發生乘客無法登離船之情形。 / 3.針對岸接設施使用方式，請新北市政府協調業者加強人員在職訓練並落實使用、訂定SOP並辦理定期演練，請市府派員督導同時請北航併同派員，有關訓練師資可請委員指導。 / 4.鹽埔船運服務中心大樓將於明年6月完工，相關設計圖請屏東縣政府提供無障礙委員協助審查確認，以符合建築物無障礙設施設計之規範。 / 5.有關岸接設施使用情形部分，請各地方政府持續督促航運業者使用岸接設施，提升旅客安全服務觀念。	繼續列管
【船舶無障礙設備改善案】
3	無障礙圖說資料納入客船管理規則修法和檢視船上輪椅安全繫固標準部分檢討納入規範，及檢丈人員教育訓練部分將訓練教材資料作為後檢丈人員參考，請船舶組納入111年教育訓練教材，並檢討納入客船管理規則予以規範。	【船舶組】 / 1.為建構更友善及安全的海運通用無障礙環境，參照現行無障礙相關規定，邀集身心障礙委員共同檢視後，已於106年1月9日修訂「客船管理規則」，增訂無障礙設施及設備規範。有關無障礙圖說條文納入客船管理規則(第25條與第27條)，業於112年3月15日(112年第2次法規委員會)由審議委員會審議通過，因其他條文尚有疑義，委員要求本局修改後續審，故本修法案預計10月底前再提報本部審議。 / 2.未來具有固定航線、航次、場站及費率之客船，應依規定設置無障礙設施及設備，透過無障礙教育訓練規範教材進行宣導。今(112)年度10月 16日及20日開辦兩場無障礙審圖課程，除檢查人員外，擴大邀請船廠一同參與課程。	有關無障礙圖說資料納入客船管理規則修法，將船上輪椅安全繫固標準及扶手高度部分納入規範外，請船舶組持續滾動檢視修法內容是否已足夠完備，並即時將相關事項納入規範。	繼續列管
【其他無障礙環境改善事項】
4	【就海運方面研議適合運具使用之束縛設置形式、操作流程及教育訓練安排】 / 1.請將船舶輪椅束縛系統設置及操作等流程分別納入「海運客運與服務評鑑執行要點」、「載客船舶及海運客運場站聯合督檢」、「載客船舶檢核表」、「交通部航港局無障礙搭乘客船服務建議流程」予以制定，且落實執行。 / 2.請航務組執行秘密客無障礙評鑑制度時，評估納入身障人士參與秘密客調查作業，確保海運客運業者確實依照流程操作及提供相關服務，並督促地方政府重視無障礙服務。 / 3.請航務組、船舶組及各航務中心，於「海運客運與服務評鑑執行要點」、「載客船舶及海運客運場站聯合督檢」、「載客船舶檢核表」納入無礙礙設施使用情形，並於抽檢期間，要求業者提供無障礙設施使用之照片或影片等資料，供本局查核，並請業者現場演練無障礙設施操作。	【船舶組】 / 1.本組業於112年6月29日邀請 CR、財團法人船舶暨海洋產業研發中心、高雄市造船技師公會及劉金鐘委員等，召開「船舶輪椅繫固系統、船舶博愛座扶手高度及各中心說明船舶無障礙審圖辦理情形」研商會議，會議決議：本組將按新臺馬輪及澎湖輪輪椅的繫固系統圖說及照片為範本，作為修法依據。 / 2.為提供身心障礙旅客流暢、便利及適切的服務，已針對客船船員、服務人員及檢丈人員等製作「客船無障礙服務教育訓練課程影音及短片」及「客船服務輪椅旅客流程及設備操作教學影片」等無障礙教育訓練影片辦理無障礙服務教育訓練(含束縛系統設置型式及操作流程)，並在本局官網放置相關教材及教學影片，且函知船舶業者及公(工)會參考，以作為相關人員訓練之用。 / 【航務組】 / 1.112-113年度評鑑作業已啟動執行，相關「船舶輪椅束縛系統設置及操作等流程」將納入下期評鑑指標檢討修正，已轉請執行團隊於營運訪視階段進行宣導，並周知未來將納入評鑑指標範圍。 / 2.「船舶輪椅束縛系統設置及操作等流程」配合權責單位提供流程納入「交通部航港局無障礙搭乘客船服務建議指引」予以制定。 / 3.112-113年度評鑑作業已要求執行團隊於業者訪視階段專案小組委員納入身心障礙身份之委員，並於乘船調查作業階段邀請相關身障協會或組織人員，於每一區域至少擇一條航線進行實際調查作業。後續將視本期執行情形針對執行指標及計分之檢討作業，並視實際情況評估納入每一條航線調查之可能性。 / 4.海運客運與服務評鑑執行要點評鑑指標「D3-1有無定期進行船員及救生、消防演習；及船員是否持有有效之專業訓練合格證書(含無障礙設施服務操作訓練流程)」，評比依據即由業者提供辦理各式演練之會議紀錄、照片、影片或相關證書等資料作為佐證。請業者現場演練無障礙設施操作部分，需考量訪視作業專案小組委員時間、業者營運淡旺季或船舶歲修等因素，已請評鑑執行團隊研議執行可行性及未來納入評鑑指標的可能。	1.請船舶組、航務組將無障礙設施使用情形納入「海運客運與服務評鑑執行要點」、「載客船舶及海運客運場站聯合督檢」、「載客船舶檢核表」、「交通部航港局無障礙搭乘客船服務建議流程」予以制定，並落實執行。 / 2. 112-113年度評鑑作業已啟動執行，請航務組執行秘密客無障礙評鑑時，應邀請身心障礙人士實際參與調查作業，確保海運客運業者確實依照流程操作及提供相關服務。 / 3.另請各航務中心要求業者於辦理消防演練時，提供使用無障礙設施(如輪椅上下樓梯)之照片或影片等影像紀錄紀錄資料供本局查核，並應要求所有工作人員均應實際演練操作無障礙設施。	繼續列管
5	【各碼頭無障礙岸接設施之實際使用情形，及說明新船配合浮動碼頭之無障礙設計情形】 / 1.請船舶組及各航務中心評估在營運管理面中，透過評鑑及教育訓練方式，督促管理地方政府能落實航 運業者使用岸接設施。同時研議依岸接設施使用查核或評鑑結果，做為准駁加開班次之參考依據，以使業者正視岸接設施無障礙服務之重要性。 / 2.請航務組評估執行秘密客無障礙評鑑制度時，納入身障人士參與秘密客調查作業，確保海運客運業者確實依照流程操作及提供相關服務，並督促地方政府重視改善與提升無障礙服務。	【船舶組】 / 本組業於112年3月6日航舶字第1121710172號函，檢送各航務中心「交通船船舷甲板與浮動碼頭高度設計參考原則」成果報告書，納入載客船舶無障礙設施檢查作業參考，並提供轄區船廠業者參用。 / 【航務組】 / 112-113年度評鑑作業已要求執行團隊於業者訪視階段專案小組委員納入身心障礙身份之委員，並於乘船調查作業階段邀請相關身障協會或組織人員，於每一區域至少擇一條航線進行實際調查作業。後續將視執行情形針對執行指標及計分之檢討作業，並視實際情況評估納入每一條航線調查之可能性。 / 【北部航務中心】 / 督促管理地方政府能落實航運業者使用岸接設施。宜蘭冬山河碼頭銜接浮動碼頭以固定式斜板，浮動碼頭以活動式斜板裝置供行動不便者登船。宜蘭縣政府明(113)年度尚無相關改善計畫。另新北市政府就業者112、113年營運計畫書核發營運許可函，函內要求航運業者積極並持續改善無障礙服務。 / 【中部航務中心】 / 本中心(金門辦公室)已配合航務組請客運業者進行教育訓練，並將業者辦理情形彙整提供予航務組。另若船舶組將辦理岸接設施評鑑，本中心將配合辦理。 / 【南部航務中心】 / 海運客運營運與服務評鑑執行要點已將「岸接及斜坡設置情況」納入評鑑項目，經由委外專家進行場站調查評鑑業者。然航業法僅限制固定航班非有正當理由不得減班或停航，對於「加班」並無須申報核准，故無准駁加開班次之法源依據。 / 【東部航務中心】 / 已評估納入在營運管理面中，透過評鑑及教育訓練方式，督促管理地方政府能落實航運業者使用岸接設施。同時研議依岸接設施使用查核或評鑑結果，做為准駁加開班次之參考依據，以使業者正視岸接設施無障礙服務之重要性。	1.請航務組、各航務中心評估透過評鑑或相關機制，督促管理地方政府能落實航運業者使用岸接設施，如依岸接設施使用情形之查核獲評鑑結果，作為准駁加開班次之參考依據，使業者正是岸接設施無障礙服務之重要性。 / 2.有關臺東縣政府為管理交通船碼頭，訂有「臺東縣漁港客貨船停泊及管理審查委員會設置及運作要點」，針對人員上下案安全維護(如：斜坡板或船員人工協助等)情形，納為泊位管理及規範業者停靠於港交通船碼頭時段之應先順序參考依據，請相關管理地方政府參考研議導入。	繼續列管
6	【不同船型整合浮動碼頭通用高度】 / 不同船型整合浮動碼頭通用高度，並且規範新設小船之船舷門高度應該對應將來營運的碼頭之岸接設施(如浮動碼頭)之高程，以利行動不便者進出，請船舶組及各航務中心於新建船舶時，應檢視新建船舶停靠位置、船舶型式及乾舷高度，使船舶登離船出入口與浮動碼頭高程一致。	【船舶組】 / 1.浮動碼頭所服務靠泊之交通船尺寸範圍過廣時，應考慮以佔比艘數最多之同型船、或最高客運量交通船之「登船船舷高度」值，為主要搭配對象；或者於浮動碼頭上，搭配較多樣高度範圍之移動式登船設施。 / 2.本組業於112年3月6日航舶字 第1121710172號函，檢送各航務中心「交通船船舷甲板與浮動碼頭高度設計參考原則」成果報告書，該報告書係針對國內7縣市交通船所停泊之浮動碼頭進行調查，並提供新建或現有船舶「登船船舷高度」建議值，可提供載客船舶無障礙設施設計參考運用。 / 【北部航務中心】 / 1.現行客船新造無障礙設施均一船一案送無障礙評審委員審核合格後再行建造，俟後援依(局)船舶組訂定該項規範檢查船舶。 / 2.配合宣導檢丈人員於審查新建船舶時，應檢視新建船舶停靠位置、船舶型式及乾舷高度，使船舶登離船出入口與浮動碼頭高程一致。 / 【中部航務中心】 / 中航所轄臺中港、金門港客運航線部分，111、112年並無新建船舶。 / 【南部航務中心】 / 本中心將提醒業者於新建船舶時應將未來營運停靠碼頭現況、岸接設施高程等納入船舶設計考量 / 【東部航務中心】 / 本中心將請業者於新建船舶時，檢視新建船舶停靠位置、船舶型式及乾舷高度，使船舶登離船出入口與浮動碼頭高程一致，針對不同船型整合浮動碼頭通用高度，並且規範新設小船之船舷門高度應對應所將營運之碼頭岸接設施(如浮動碼頭)之高程，以利行動不便者進出。	新建船舶時，請船舶組、各航務中心審查船舶圖說時，應檢視有標明未來將投入運營之航線、該航線是否有浮動碼頭靠泊、碼頭高程及水位等，並應先送請無障礙委員協助審查船舶圖資，以落實無障礙實用性。另針對目前浮動碼頭之規格、高度不同，致有乾舷高度之落差，請港務組研議訂定一致性高度可行性。	繼續列管
7	【客船無障礙設施及設備規範項目已經不合時宜，建請修正案】 / 客船無障礙設施及設備規範有些項目已經不合時宜，建請修正，如博愛座扶手高度與國外的標準差異甚多，造成國外訂製的新船都必須透過豁免才可以通過，有關客船管理規則修法納入提報無障礙圖說資料一節，請船舶組依修法期程辦理。有關博愛座扶手高度部分，請船舶組參考委員意見，納入111年教育訓練教材，並檢討納入客船管理規則予以規範。	【船舶組】 / 本組業於112年6月29日邀請CR、財團法人船舶暨海洋產業研發中心、高雄市造船技師公會及劉金鐘委員等，召開「船舶輪椅繫固系統、船舶博愛座扶手高度及各中心說明船舶無障礙審圖辦理情形」研商會議，會議決議如下： / 1.本組將按新臺馬輪及澎湖輪輪椅的繫固系統圖說及照片，作為修法依據。 / 2.有關博愛座扶手高度現行規定為自未負重座墊起算為25至30公分，稍微過高不好使力，依據劉委員意見並參考新臺馬輪及澎湖輪的設計為18至 25公分，較符合實務現況，以此作為客船管理規則內修法的依據。	併項次3決議處理	繼續列管
8	【本局敦和大樓一樓無障礙廁所缺失案】 / 本局敦和大樓一樓無障礙廁所缺失，廁所門鎖已損 / 壞、衛生紙安裝位置與手部感應式沖水器距離過近(易 造成衛生紙取用過程時，馬桶即感應沖水)，請秘書室檢視把鎖損壞情形，儘速修繕，另請檢討衛生紙及手部感應式沖水器裝設位置，兼顧使用者便利性及避免 / 取用衛生紙時感應沖水。	【秘書室】 / 所述缺失業已改善完成，且本局敦和大樓無障礙設施已全數改善並經臺北市政府都市發展局會勘檢查合格在案(本局文號：1120066981)。	所述缺失業以改善完成；目前因敦和大樓地下一樓廁所重新裝修，可能致使一樓無障礙廁所有異味，請秘書室關注確認。	解除列管
9	研議將「通用設計」納入本部及所屬機關業管法規及計畫之處理方式。 / 【新增議題－交通部無障礙交通環境推動小組」第7屆第1次委員會議】	【船舶組】 / 1.為達成前開「通用設計」之目的，爰加強本局檢查人員對於新建造船舶通用設施(無障礙設施)之審查專業能力，統一各航務中心及CR 審查程序及標準，擬辦理「載客船舶通用設計圖說審查教育訓練」。本次教育訓練對象將擴大邀請 CR、驗船師、造船技師公會及造船廠等相關人員共同參與，有助於船舶建造及溝通過程順遂，以達簡政便民之效。 / 2.今(112)年度開辦兩場船舶無障礙審圖課程，10月16日已於北部場辦理畢，同月20日於南部場辦理，透過教育訓練方式，將有利於達成船舶「通用設計」之友善搭船空間。 / 【港務組】 / 有關場站通用設計部分，本局已委託台灣設計研究院辦理藍色公路品牌整合案，盤點各場站旅客服務流程及服務設施。另於研擬場站設計參考手冊過程，已邀請本局通用無障礙小組成員及納入通用設計修正意見，後續完成參考手冊後，可提供場站管理機關（構）參考運用。	為加強本局同仁「船舶通用無障礙」相關知能，後續請船舶組在安排無障礙為遠道局講授「通用設計」教育訓練。	解除列管