「交通部鐵道局通用無障礙環境推動小組」111年第2次委員會議紀錄

一、時間：111年10月26日（星期三）下午2時00分
二、地點：本局10樓第1002會議室
三、主席：楊召集人正君　　　　　　　紀錄：簡宏朝
四、出席人員：（詳出席會議簽名單）
五、列席人員：（無）
六、主席致詞：（略）
七、報告事項：
1. 本小組為執行交通部無障礙交通環境推動小組交付之任務、協調整合鐵道建設推動無障礙環境相關業務事宜、審查特種建築物行動不便者使用設施設置計畫案，前於111年1月20日召開本小組111年第1次委員會，並就交通部110年12月29日召開「交通部無障礙交通環境推動小組第6屆第1次委員會議」涉及本局項目進行討論，爰此本次會議就前次會議決議事項，相關單位辦理情形進行討論及確認，俾利推動鐵道建設無障礙環境相關業務事宜。
2. 另臺鐵汐科車站特種建築物無障礙設施設置計畫變更案，係交通部長偕同立法委員賴品妤分別於110年12月14日及111年6月14日至現地勘查臺鐵汐科站後，裁示本局辦理「臺鐵汐科站增設出口暨站體改善相關規劃及後續作業」，又臺鐵汐科站係屬特種建築物，本次相關改善事宜，涉及站內無障礙設施變更，爰依「 交通部審議特種建築物申請案處理原則」第9點，及「交通部鐵道局通用無障礙環境推動小組設置要點」第2點第3款規定辦理審查。
3. 另本次會議臨時動議事項，亦為報告事項（一）「前次會議追蹤辦理情形項次5」，為利議程順利進行，前揭事項移於報告事項（二）之後共同討論，
4. 綜上，本案邀集本小組各專家委員及營運單位共同研商。

八、討論事項：（如簡報資料，已隨開會通知單檢送，不另檢附）
（一）臺鐵汐科車站特種建築物無障礙設施設置計畫變更案
1.王委員武烈：
1. 坡道坡度如緩於1/15，且側邊無高差超過75㎝，可免設欄杆。（簡報第15頁）
2. 無障礙廁所建議採用現行建築物無障礙設施設計規範（109年版）設置。（簡報第32頁）
3. 餘詳書面意見。
2.蔡委員再相：
1. 坡道扶手，得免水平延伸。（簡報第17頁）
2. 樓梯終端警示、昇降機地面引導設施，請採用CNS標準警示磚設置。（簡報第20、26頁）
3. 無障礙廁所，建議將來修繕時，依現行建築物無障礙設施設計規範（109年版）設置。（簡報第32頁）
4. 餘詳書面意見
3.牛委員暄文 ：詳書面意見。
4.劉委員金鐘：
1. 車站地坪建議採高壓水泥磚，如採磁磚亦請加塗止滑漆。（簡報第4）
2. 坡道坡度如緩於1/30，且側邊無高差超過75㎝，可免設欄杆。（簡報第15頁）
3. 樓梯扶手，僅上端需延伸30㎝。（簡報第20頁）
4. 樓梯終端警示設施，建議採用CNS標準警示磚，設置寬度需達60㎝。（簡報第25頁）
5. 無障礙廁所請採用現行建築物無障礙設施設計規範（109年版）設置。（簡報第32頁）
5.黃委員俊男：
1. 無障礙廁所請採用現行建築物無障礙設施設計規範（109年版）儘速改善。（簡報第32頁）
2. 餘詳書面意見。
（二）本小組111年第1次會議決議及臨時動議事項，相關單位辦理情形其後續處理方式。
1.蔡委員再相：有關高鐵車站臨時停車區至服務臺設置導盲磚一案，目前車站均需此設施以協助視障旅客，雖現行法規訂有規範，惟未有詳細的設置方式，故建議可納入相關規範中。
2.劉委員金鐘：
1. 廁所內警鈴設置一案，建議未來逐步將警報設置於服務臺。
2. 無障礙廁所門誤關一案，建議以明顯圖示表示，提升可讀性後，應可逐漸減低誤關情形。
3. 高鐵車站臨時停車區至服務臺設置導盲磚一案，建議比照臺北車站，於西三門臨時停車區，設置導盲磚至服務臺，並於官網告示，以便利視障旅客。
3.黃委員俊男：有關無障礙廁所門誤關一案，建議將關門按鍵設置位置遠離入口處；另建議於廁所內加裝使用中燈誌，以確保旅客使用時，能確認自動門為確實關閉並上鎖。

九、會議結論：
1. 臺鐵汐科車站特種建築物無障礙設施設置計畫變更案，除無障礙廁所改善事項，因非屬原工程計畫內容，請臺鐵局協助改善外，其餘項目請台灣世曦公司就各委員所提相關審查意見，確實檢討回應及修（補）正，並提送各委員簽認後，檢送核定版計畫書過局辦理核定作業。
2. 有關111年度第1次會議決議及臨時動議事項：
1. 高鐵車站臨時停車區至服務臺設置導盲磚一案，請工作小組就現行法規、各車站設置情形，進行分析瞭解，並於下次會議繼續追蹤討論。
2. 有關臺鐵局事項，請臺鐵局於下次會議前提供完整之說明資料，賡續提報會議討論。

十、散會。（下午4時00分）